Alla Direzione regionale

Attività Produttive

Via Pisano, 6

10152 TORINO

RACCOMANDATA A.R. (anticipata via email)

Verbania,  27 giugno 2011

Oggetto: Dossier di Candidatura del P.I.S.U. del Comune di Verbania. Memoria sulla Relazione Integrativa presentata dalla Giunta Comunale a seguito di richiesta di Codesta Direzione Regionale prot. 5549 DB1602 del 20/5/2011

Con la nota di cui all’oggetto inviata da codesta Direzione Regionale, è stata chiesta al Comune di Verbania una Relazione Integrativa a sostegno del Dossier di Candidatura del Pisu presentato dal medesimo Comune entro i termini di Bando.

Gli scriventi, consiglieri comunali del Comune di Verbania, già con propria nota dello scorso 11 marzo avevano invitato codesta Direzione a non approvare il Dossier di Candidatura. Ora, a presentazione avvenuta della Relazione Integrativa, si intendono formalizzare i seguenti rilevi, perché codesta Direzione ne tanga debitamente conto nel pronunciarsi sull’ammissibilità del Dossier di Candidatura.

_____________________________

Il Comune di Verbania nei giorni scorsi ha inviato alla Direzione Regionale Attività Produttive la Relazione Integrativa (Piano economico-finanziario e di gestione) chiesta dalla Regione Piemonte per decidere sull’ ammissibilità a finanziamento del Centro Eventi Multimediale all’interno del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) presentato dalla Giunta lo scorso gennaio. Il documento merita certamente qualche considerazione, perché per la prima volta compaiono elementi di natura economica e gestionale. Diciamo subito che la relazione (cfr. PISU-Relazione Integrativa CEM) non ci ha impressionati: delle 30 pagine di cui si compone, quelle sostanziali dedicate al Piano di gestione del Centro Eventi (congressi, fiere, convention, spiaggia, ristorante/bar) sono comprese tra la pag. 16 e la pag. 22; il resto è ripresa e riproposizione di elementi già noti con qualche aggiornamento qua e là. I Piani di Gestione sono tre: il primo riguarda la struttura teatrale vera e propria; il secondo la struttura fieristico-congressuale; il terzo gli spazi ricreativo-balneari e di ristorazione.

Il primo è ricalcato in maniera piuttosto pedissequa sul Piano Gestionale (cfr. Teatro-Piano gestionale febb 2009) del teatro in piazza F.lli Bandiera (Arroyo 1) approvato nel marzo 2009 dalla precdente Amministrazione in Consiglio Comunale. Con qualche variazione davvero interessante. La prima è relativa agli utilizzi delle due sale (500 e 200 posti ca), che nel Piano Gestionale 2009 erano previsto in 180 eventi e nel Piano Gestionale 2011 in 150 eventi, con l’evidente intento di ridurre i costi; la seconda riguarda invece i ricavi (bigliettazione e sponsor), che – guarda caso – passano dai 123.500 € del PG 2009 ai 227.000 € del PG 2011: calano gli eventi, aumentano i ricavi. Terza variazione: i costi del PG 2009 totalizzavano 470.00 €/anno, mentre arrivano appena a 361.000 € quelli del PG 2011, riducendo a zero – tra le altre - le voci “manutenzioni” e “direzione tecnica e amministrativa”. Vengono poi impropriamente aggiunti nel PG 2011 sia costi (167.00 €) per iniziative già in coso da anni (burattini, premio “Ferrini”, incontro con Autori, mostre varie..) sia risorse (280.000 €) anch’esse già da anni presenti nel Bilancio del Comune e utilizzate per iniziative turistico-culturali.

L’obiettivo di questa volutamente confusa operazione è quello di far risultare alla fine una gestione del segmento-teatro in perdita di soli 23.000 €/anno, contro una perdita di 154.000 €/anno che il PG 2009 molto più chiaramente e molto più onestamente dichiarava, assumendo in ciò una responsabilità politico-amministrativa che l’attuale Giunta tenta di occultare dietro le confuse operazioni contabili sopra richiamate.

Veniamo ora agli altri due Piani di Gestione, non senza avere prima ricordato che quello appena illustrato, relativo al teatro, occupa ben cinque pagine della relazione, potendo contare sul “travaso” molto pedissequo del lavoro già fatto due anni fa dalla precedente Amministrazione. Gli altri due “Piani” (fieristico/congressuale e balneare/commerciale), ben più pesanti e importanti per la sostenibilità complessiva dell’operazione, insieme occupano sette pagine: già solo questa mera considerazione ”quantitativa” dice quanto approfonditi ed esaustivi potranno essere. Se poi si passa a considerare le tabelle budgetarie pluriennali di riferimento (cfr. PISU-Relazione Integrativa-allegato 2 e PISU-Relazione Integrativa-allegato 3) per ciascuno dei due Piani, si scopre che i Ricavi della Gestione Fieristico/Congressuale passano, nei 18 anni presi in esame, dai 344.000 € del primo anno ai 1.086.632 € del diciottesimo anno, mentre i Ricavi della Gestione Balneare/Commerciale passano, sempre nei 18 anni presi in esame, dai…..344.000 € del primo anno ai…….1.086.632 € del diciottesimo anno. Anno dopo anno, le due attività, pur così diverse, ricavano sempre somme identiche! E’ lecito dubitare sulla piena e totale affidabilità di questa previsione?. Ma qualche dubbio sorge anche esaminando la voce “Costi”: siamo proprio sicuri che la Gestione Fieristico/Congressuale nell’arco di 18 anni aumenti i Ricavi del 300%  e i Costi solo del 48%? E che la Gestione Balneare/Commerciale faccia +300% di Ricavi (per forza, i numeri sono gli stessi dell’altra!) e +92% di Costi?

Se poi dalla prosaica eloquenza dei numeri passiamo a quella più suggestiva delle parole, ragioni per convincerci della solidità di questa Relazione ne troviamo poche. La Gestione Balneare/Commerciale si fonda sul presupposto di 40 clienti/giorno a 22 €/cliente per 300 giorni nel ristorante e di 50 clienti/giorno a 8 €/giorno per 200 giorni nel bar, senza peraltro fare cenno ai costi di investimento e impianto in relazione alla durata dell’affidamento. Né si dà conto dei riferimenti assunti per sostenere la fondatezza di queste previsioni. Tutto finisce con la semplice e non argomentata previsione di un certo numero di coperti/giorno moltiplicati per un presunto costo/pasto medio e un presunto costo individuale medio nel servzio bar.

La Gestione Fieristico/Congressuale dovrebbe rappresenta il “cuore” del Piano richiesto dalla Regione. Le pagg. 16 e 17 tentano – in maniera invero piuttosto confusa e discorsiva, senza puntuali riepiloghi a tabella né riferimenti a dati strutturati e comparabili – di dimostrare che il turismo fieristico-congressuale ha margini di crescita nella nostra zona; purtroppo, in mancanza di una disamina chiara e documentata, ad esser generosi si può dire che l’affermazione resta sospesa nella regione delle cose possibile. La Relazione ipotizza che il Comune potrebbe ricavare all’anno 72.000 € dalla locazione degli spazi Fieristico/Congressuali e 81.000 € da quelli Balneari/Commerciali, rimandando agli Allegati 2 e 3 di cui sopra le previsioni dei rispettivi costi/ricavi nell’arco non breve di 18 anni. E così finisce anche l’illustrazione del piano finanziario e gestionale del segmento fieristico/congressuale.

Va invece un grande effetto sfogliare la Relazione e non trovare un solo accenno ai numerosi e diversificati fattori critici legati alla realizzazione del Centro Eventi. Sembra invece a noi opportuno esplicitarli.

La Relazione del Comune fa i conti dando per scontato che l’Amministrazione dovrà finanziare a mutuo solo 590.000 € dei 16.950.000 € a cui è arrivato (per ora) il progetto preliminare. All’appello mancano il milione di euro di contributo dalla Provincia e i 360.000 € di contributo da privati, pure previsti nel Bilancio 2011; e se mancano, i conti si fanno non su 590.000 €, ma su 1.950.000 €. E molto probabilmente su una ben più alta, visto che l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della gara per la distribuzione del gas metano mette a rischio almeno parzialmente la "provvista" di 2,4 milioni di € a suo tempo incassata come corrispettivo anticipato del canone annuo e "accantonata" proprio per il nuovo teatro. Di tutto ciò nulla si dice.

Anche il costo complessivo dell’opera, stimato nel preliminare a 16.950.000 €, attendo la più puntuale verifica del progetto definitivo, che ancora non s’è visto e che – scommessa facile – sarà più elevato. I diversi Piani Finanziari (teatro, congressi/fiere, commerciale/balneare) nulla dicono di attrezzature e impianti: visti i conti, il Comune dovrebbe fornire gli spazi di gestione “chiavi in  mano”; ma se già il progetto definitivo di nuovo teatro approvato dalla precedente Amministrazione in altra zona della città  (costo di 13,6 milioni) prevedeva che bar, ristorante e book shop venissero finiti a livello edile, lasciando arredi e attrezzature in capo ai gestori privati, come è possibile immaginare il “chiavi in mano” per il molto più ambizioso Centro Eventi a soli 17 milioni?

Nulla si dice dell’indennizzo all’attuale gestore dell’Arena, il cui contratto scadrà nel 2016; quanto costerà la sua anticipata uscita di scena per fare posto al cantiere di un’opera che dovrebbe essere completata nel 2014?

Nulla si dice della totale mancanza di previsioni di parcheggi a servizio del “Multifunzionale”; eppure questa è una condizione sostanziale per la riuscita del progetto.

Nulla si dice della mancanza in città di strutture ricettive idonee a supportare un ambizioso centro congressuale.

Nulla si dice della realizzazione (e i lavori sono già in corso) del Centro fieristico/congressuale di Gravellona Toce, posto all’uscita dell’autostrada Voltri-Gravellona, a una manciata di chilometri dall’albergo-Centro Congressi “Dino” di Baveno e molto meglio fornito di aree di sosta.

Nulla si dice delle ricadute che sul CEM di Verbania avrebbero le strutture congressuali concorrenziali del Palazzo dei Congressi di Stresa, del Dino Hotel di Baveno e del Centro Congressi di Gravellona, già tutte operanti quando dovesse mai essere inaugurata la struttura CEM e situate a una distanza l’una dall’altra di max 15/18 chilometri.

A nostro parere, questa Relazione Integrativa, imposta dalla Regione per meglio valutare l’ammissibilità del Pisu, non soltanto non chiarisce aspetti fondamentali della sostenibilità finanziaria e gestionale dell’opera, ma addirittura ne rende ancora più problematico il riconoscimento come intervento coerente e compatibile con i contenuti del Pisu.

I sottoscritti Consiglieri Comunali e Capigruppo

Claudio Zanotti ________________________________

Angelo Rolla    ________________________________

Vladimiro Di Gregorio  __________________________

Savino Bombace  _______________________________

Felice Iracà  ___________________________________